《徽州问典》项目测试方案

——检索、拒答、生成忠实度与性能的可复现验证

被测系统：/Users/lzc/ZCodeProject/luzhou-wendian（Python 3.9.6 + FastAPI + 自研 RAG 链路）。本方案的目的是把“技术优势”变成评委可以复核的数字：每一项测试都写明数据来源、口径、判定标准，并明确“能说明什么、不能说明什么”。

一、测试目标与四条原则

· 目标：用固定数据集与固定脚本，量化验证检索、拒答、生成忠实度、性能四类主张，产出可直接放进答辩 PPT 的对比数据。

· 可复现：固定评测集文件、固定 Top-K、固定模型与版本快照；报告记录脚本名、时间戳与知识库分块数。

· 同口径：所有方案对比使用同一批查询、同一嵌入模型、同一 Top-K；“扩库前后”只改语料，不改其他变量。

· 诚实报告：饱和指标（Hit@5/Hit@10=100%）不作为效果宣传；对自己不利的反例照报；所有指标标注“代理指标”或“LLM 判定”，不写成“准确率”。

二、测试对象与环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码 | luzhou-wendian 仓库（本机工作副本，只读运行，不改动仓库文件） |
| 环境 | Python 3.9.6 + .venv（torch 2.8.0 / sentence-transformers 5.1.2 / FastAPI 0.128） |
| 模型 | BAAI/bge-m3（向量，本地 CPU）+ BAAI/bge-reranker-v2-m3（重排，本地 CPU）+ DeepSeek deepseek-chat（生成） |
| 知识库 | data/kb：391 个分块（扩库后）；另有 184 分块的扩库前快照用于对照 |
| 评测集 | eval/questions.json（50 题）+ alias_challenge.json（15 题）+ jianghuai_materials.json（30 题） |
| 改写规则 | 每题派生 original / context_prefix / conversational / paraphrase 4 类问法，命中领域词表的题再加 domain_alias，共 267 条（既有 65 意图）与 120 条（新增资料 30 题） |

三、被测“优势主张”与测试项对应关系

| 优势主张 | 测试项 | 证据形式 |
| --- | --- | --- |
| 资料覆盖能力：扩库让新增地区问题从查不到到查得到 | T2 | 同一批 120 条查询的扩库前后 Hit@5 / MRR@12 对照表 |
| 检索链路完整：词表扩展、混合检索、重排各自有增益 | T1 | 4 方案 × 5 类问法矩阵 + 重排配对胜平负 |
| 问法鲁棒：口语、改写、别名问法下不掉点 | T1 | 按 variant 拆分的 Hit@5 / MRR@12 |
| 不乱答：低相关度时拒答 | T3 | 域内/域外分布 + 阈值扫描曲线 + 校准后拒答率与误拒率 |
| 回答有据：引用可核、断言被证据支持 | T4 | 引用标注率、引用编号有效率、断言支持率、不支持断言数 |
| 轻量：无需 GPU、本机可跑、检索毫秒级 | T5 | 冷启动耗时、内存占用、各环节 P50/P95 延迟 |
| 工程质量：适配器与接口可回归 | T6 | 18/18 适配器用例 + 接口冒烟结果 |

四、测试项设计

| 编号 | 测试项 | 方法 | 指标 / 判定 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 检索多条件基准（原有集 267 条） | 复跑 scripts/run_retrieval_benchmark.py 全流程：dense / bm25 / hybrid / hybrid_alias + 交叉编码器分层子集 | Hit@5、Hit@10、MRR@12、nDCG@10、Recall@10；按 variant 拆分；重排配对胜/平/负 | 约 8 分钟 |
| T2 | 语料扩充对照（387 条） | 用 184 分块快照与 391 分块现行库，对同一批 267 + 120 条查询各跑 4 种检索方案 | 扩库前后 Hit@5 / MRR@12；新增集提升幅度 | 约 1 分钟 |
| T3 | 拒答阈值校准 | 域内 95 题（既有评测集）+ 域外 120 题（日常生活 30 / 其他地区 30 / 时效信息 30 / 无关 20 / 混淆 10）；阈值 0.10–0.70 步长 0.025 扫描；口径与 pipeline 门控一致（融合后首条 dense_score） | 域内放行率、域外拒答率、准确率、Youden J；推荐阈值；按域外类别拆分难度 | 约 3 分钟 |
| T4 | 引用忠实度与生成侧质量 | 抽样 24 题真实调用 pipeline.answer（检索→门控→重排→DeepSeek），再对每条回答做一次 LLM 忠实度评审 | 引用标注率、引用编号有效率、断言支持率、不支持断言数、端到端延迟 P50/P95 | 约 5 分钟 |
| T5 | 性能与资源占用 | 分阶段计时 50 条查询：向量化 / 向量检索 / BM25 / RRF / 重排；记录冷启动与峰值内存 | 各环节均值、P50、P95、最大；冷启动秒数；内存 MB | 约 3 分钟 |
| T6 | 功能回归与接口冒烟 | 运行 scripts/test_weknora_adapter.py（模拟 WeKnora 服务，18 项）；TestClient 检查 /api/health、/api/spots、/api/cities | 用例通过数、接口状态码 | 约 1 分钟 |

五、指标定义

| 指标 | 定义 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Hit@5 / Hit@10 | 前 5 / 前 10 条检索结果中出现期望关键词的查询比例 | 代理标注，非答案正确率 |
| MRR@12 | 前 12 条内首个命中位置倒数的平均值 | 越接近 1 越好；饱和时区分度低 |
| nDCG@10 / Recall@10 | 按“期望词命中的分块”构造 qrels 计算的排序质量与覆盖率 | 不同语料分母不同，不跨语料比较 |
| 域内放行率（TPR） | 域内问题未被门控拒答的比例 | 越低说明误拒越多 |
| 域外拒答率（TNR） | 域外问题被门控拒答的比例 | 越高越安全；时效类问题天然更难 |
| 断言支持率 | （support + 0.5×partial）/ 全部断言 | LLM 判定，非人工标注 |

六、通过标准（验收线）

| 编号 | 验收标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 与既有 benchmark 报告同口径复现，关键指标偏差 ≤ 0.5 个百分点 / MRR ≤ 0.005 | 证明结果可复现 |
| T2 | 新增资料集扩库后 Hit@5 提升 ≥ 50 个百分点 | 体现资料覆盖的杠杆作用 |
| T3 | 校准后域外拒答率 ≥ 80%（简单域外 ≥ 90%），同时域内放行率 ≥ 95% | 把“未校准”升级为“可交付的校准结果” |
| T4 | 引用标注率 100%、引用编号有效率 100%、断言支持率 ≥ 85% | 生成侧可信度下限 |
| T5 | 检索链路（不含生成）P95 ≤ 3 秒，进程峰值内存 ≤ 6 GB | 轻量可部署 |
| T6 | 适配器用例 18/18 通过，接口返回 200 | 功能无回归 |

七、局限与风险（必须在答辩时同步说明）

· 代理标注：Hit/MRR 的“相关”由题目预设关键词命中构造，未做同义词/多义词消歧，也不衡量答案正确性。

· OOD 集自建：域外问题由团队构造，非第三方标准集；结论限定在“这 120 条”上。

· 忠实度由 LLM 判定：存在评审模型偏差；报告中保留逐条断言与理由，便于人工复核。

· 性能为单机 CPU 实测：计时随机器负载波动，只报告分位数并注明设备。

· 未做跨产品对测：WeKnora 需要 Docker 环境，本轮无可用实例；不得据此宣称优于其他产品。

· 扩充后原有集指标可能回落：扩库带来排序扰动属正常现象，报告如实给出，不选择性呈现。

八、执行与产出

· 执行顺序：T6 → T5 → T3 → T2 → T1 → T4（先快后慢，长任务后台运行）。

· 产出物：每个测试项一个结果目录（JSON + Markdown 报告），汇总为《徽州问典项目测试报告》，并把可上图的结果接入答辩 PPT。

· 仓库零改动：测试脚本与结果全部放在工作区，不改动 luzhou-wendian 仓库文件，脚本可直接复制进仓库 scripts/ 与 eval/ 目录复用。